Приложение к письму

от ____________ № __________

Информация о ходе реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей                                          в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

(создание центра (центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)

в ______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

| Направление реализации мероприятия | Стадия реализации направления по состоянию на 2 марта 2020 года | Планы по реализации направления в марте 2020 года | Планируемый срок окончания реализации направления (в формате ДД.ММ.ГГ) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для размещения Центра (Центров), в соответствии с установленным типовым дизайн-проектом, направленным письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 21.11.2019 № 02-01-81/7069 | Подготовлен проект договоров: на выполнение работ по ремонту помещения 65,8кв.м – на сумму 436536 рублей. Ремонт помещения 49,5 кв.м – на сумму 491326 рублей Ремонт системы отопления для обеих помещений – на сумму 163209 рублей. | Заключение договоров и начало проведения ремонтных работ в помещениях для размещения Центра с 4 марта 2020г. согласно заключенным договорам. Договор № 1 от 04марта 2020г. Ремонт помещения 65,8кв.м с ООО «ПластКомфорт +» Договор № 2 от 04 марта 2020г. - Ремонт помещения 49,5 кв.м с ООО «ПластКомфорт+» Договор № 3 от 04 марта Ремонт системы отопления для обеих помещений. | Срок выполнения работ до 20.08.2020г. указан в договорах. Примечание: не позднее 20.08.2020 |
| Приобретение мебели, логотипов «Точка роста» в помещения Центра (Центров), предусмотренных типовым дизайн-проектом, направленным письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 21.11.2019 № 02-01-81/7069 | Изучение коммерческих предложений по мебели, логотипов «Точка роста» в помещения Центра (Центров), предусмотренных типовым дизайн-проектом. | Заключение договора с ООО «МЕДИАТЕК» по приобретению мебели, логотипов «Точка роста» в помещения Центра до 15 марта 2020г. | Срок выполнения работ до 20.08.20г. Примечание: не позднее 20.08.2020 |
| Приобретение напольных шахмат, предусмотренных типовым дизайн-проектом, направленным письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 21.11.2019 № 02-01-81/7069 | - | Заключение договора на приобретение напольных шахмат, предусмотренных типовым дизайн-проектом До 15 марта | Срок выполнения Примечание: не позднее 20.08.2020 |
| Получение лицензий на образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) Примечание: в случае наличия указанной лицензии, данный пункт не заполняется, к информации прилагается копия лицензии, подтверждающая возможность осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых. | Выполнение предписаний для получения лицензии на образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 25.05.2018 №01-14-12/2333 – выполнен капитальный ремонт окон с заменой на конструкции из ПВХ на сумму 157421 руб. с ИП Шаламов А.С. Для устранений предписаний Госпожнадзора: 1.Проведена огнезащитная обработка металлических несущих конструкций на сумму 399011руб.с ООО «Семаргл» февраль 2.Заключен договор № 37 от 10.02.20. с ВДПО на сумму 235 716 рублей. - установкой противопожарных дверей Разработана дополнительная образовательная программа технической направленности «Мир информатики». | Направление заявлений и документов на проведение экспертизы, обследования ОО для установления соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям в Роспотребнадзор. Заявление для получения заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности Госпожнадзор. Заключены договора с ФБУЗ «ЦГ и Э в Свердловской области … №14/1374 – на сумму 560рублей76 копеек и №14/1366 – на сумму – 16 тыс 428 рублей на проведение лабораторных испытаний и измерений для получения лицензии. Установка противопожарных дверей до 31 марта 2020г. Корректировка ДОП технической направленности «Мир информатики» по учебным пособиям до 15 марта | Срок 25 марта Примечание: не позднее 25.08.2020 |
| Наличие выписки из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) на 2020 год, предусматривающего (предусматривающей) в указанном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», в объеме не менее 1500,0 тыс. рублей в отношении каждого планируемого к созданию Центра |  |  | - |
| Наличие утвержденной муниципальной программы, в том числе содержащей мероприятие «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)» (с указанием объемов финансирования за счет средств местного бюджетов в 2020 году в объеме не менее 1500,0 тыс. рублей в отношении каждого планируемого к созданию Центра) |  |  | - |
| Формирование кадрового состава Центров, исходя из следующего перечня должностей: Категория персонала Должность (специализация деятельности) Количество штатных единиц Административно-управленческий персонал руководитель 1 Педагогический персонал педагог дополнительного образования (в том числе по шахматам) не менее 1 педагог-организатор не менее 1 учитель (по предмету «Технология») не менее 1 учитель (по предмету «Информатика») не менее 1 учитель (по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности) не менее 1 | Сформирован кадровый состав Центра исходя из перечня должностей. | Обучение кадрового состава Центра по особому плану. | - |
| Используемые обозначения: Центр - центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». |

| ______________________ __________________ (наименование должности*) (подпись) | ________________________ (ФИО) |
| --- | --- |